Bokod Község Polgármestere

Tárgy: Beszámoló  a   lejárt    határidejű    határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkáról

E L Ő T E R J E S Z T É S

Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 24-én tartandó munkaterv szerinti ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésemben a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról kívánok tájékoztatást adni.

Lejárt határidejű határozatunk nincs.

A két ülés között végzett munkákról az alábbi tájékoztatást adom:

1./ A megadott határidőre – 2009. június 2. – benyújtottuk a TEÚT pályázatunkat 3 önkormányzati tulajdonú út felújítására.

2./  Az Önkormányzati Minisztérium által kiírt intézményfelújítási pályázatunk nem kapott támogatást. A pályázati támogatásból a Móra Ferenc Általános Iskola 6 db tantermének és a folyosó padozatcseréjét szerettük volna elvégezni.

3./   A KDOP-4-2-1./A-2008-0001 sz. program keretében felújításra kerül a 8143 j. Oroszlány-Bokod összekötő út 2+213-9+712 km közötti szakasza. A közút felújításával párhuzamosan első ütemben a Fő utca 1-50 szám közötti szakaszon elkészül a zárt csapadékvíz-csatorna és 71 db térburkolatú parkolóhely. Második ütemben – erre valószínűleg 2010. évben kerül sor – járda felújítására, kapubejáró kialakítására és a zöldterületek felújítására kerül sor.

2009.  június 5-én megtörtént a munkaterület átadás-átvétel. A munkálatok a napokban elkezdődnek és a szerződés szerint 2009. szeptember 30-ig befejeződik.

4./  2009. június 10-én részt vettem a Magyary Zoltán emlék-konferencián, ahol az előadások „A közigazgatási reformok aktuális kérdései”-ről szóltak.

5./   2009. június 12-én a Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület szervezésében részt vettem az energiagazdálkodás és a megújuló energiák gyakorlati bemutatóján.

6./   A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megrendelte a 8127 j. közút felújítási tervek elkészítését. A felújítás a 8127. j. közút teljes bokodi belterületi szakaszát érinti.

7./ A Vértesi Erőmű ZRt. 2009. augusztus 31-i hatállyal felmondta a közétkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződésüket.

Határozati javaslat:

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról szóló beszámolót elfogadja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztésem és a határozati javaslatom megvitatását és elfogadását.

Bokod, 2009. június 17.

Valter Alajos

polgármester