ELŐTERJESZTÉS

Bokod Község Képviselő-testületének  2009. október 28-i ülésére

Tárgy: „Bokod, Malom és Hajnal utcák útfelújítása”

A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges az ajánlattételi felhívás tartalmi elemeinek meghatározása, amelyek a következőek:

1.) Közbeszerzési Bizottság tagjai:

Bokod Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata alapján a szakmai előkészítési feladatokat ellátó személyekre vonatkozóan a Közbeszerzési Bizottság tagjaira az alábbi javaslatot terjesztem elő:

- Valter Alajos polgármester projektgazda

- jogi feladatokat Sulyok Istvánné jegyző látja el, valamint a Bíráló Bizottság összehívásával kapcsolatos feladatok, a beérkezett ajánlatok átvétele, dokumentálása

- műszaki feladatokat: …………… látja el

- a közbeszerzési feladatokat a Tisztás  Kft. nevében dr. J. Nagy Éva, közbeszerzési munkatárs látja el a megbízási szerződés alapján

- a pénzügyi feladatokat: Lázár Zoltánné látja el

2.) Bíráló Bizottság tagjai:

A Közbeszerzési Szabályzatban szereplő Bíráló Bizottság tagjainak javaslom: Pénzügyi Czunyiné dr. Bertalan Judit, Kriskó Andrásné, Mód István, Szöllősi Miklós és Valter Alajos polgármester személyeket megválasztani.

3.) Az ajánlattételi felhívásban javasolja annak megállapítását, hogy az ajánlatkérő:

a.) teljesítési határidőnek . 2009. március 31. napját állapítja meg.

b.) ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat

Részszempontok:

| Részszempont: | Súlyszáma. | Ponthatár: |
| --- | --- | --- |
| 1. Ajánlati ár (nettó+Áfa) | 65 | 1-100 |
| 2. Organizációs terv | 20 | 1-100 |
| 3. Jótállási idő (hónapokban) | 10 | 1-100 |
| 4. Munkavégzés időtartama (napokban) | 5 | 1-100 |

Az értékelés módszere az 1. 3. és 4. részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2008. november 28-án kelt 2/2004. számú ajánlásának III.A fejezet 1.a. pontja szerinti értékarányosítás, míg a 2. részszempont esetében az ajánlás III.A fejezet 2. pontja szerinti szakértői értékelésen alapuló sorba rendezés.

A pontkiosztás módszerérét, a képletet, illetve a sorba rendezés folyamán figyelembe vett szempontokat a dokumentáció tartalmazza.

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontokra kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb pontszámot kapja.

Relatív értékelési módszer:

Arányosítás

Az arányosítás olyan relatív értékelési módszer, ahol a legelőnyösebb ajánlati tartalmi érték megkapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár) – a többi ajánlat pedig a legelőnyösebb ajánlathoz viszonyítva kap pontot, jellemzően valamilyen alsó bázis bevonásával. Ez azt feltételezi, hogy az adott tartalmi értékekre nézve vagy az érvényes, hogy minél nagyobb, annál előnyösebb, vagy fordítva (azaz nem az értelmezési tartomány belsejében van a maximumot érő tartalmi érték).

A legelőnyösebb ajánlati tartalmi érték kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a kettő között lineáris a pontkiosztás.

Képlet számítás

Az alábbi képlet számítást alkalmazza az ajánlatkérő a legelőnyösebb ajánlat és az éppen vizsgált (‘aktuális’) ajánlat értékeinek felhasználásával. Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhezviszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat

P = Alegjobb/ Avizsgált(Pmax–Pmin)+ Pmin

ahol 
P: 		a vizsgált ajánlat adott alszempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 		a pontskála felső határa 
Pmin: 		a pontskála alsó határa 
Alegjobb: 	az ajánlatokban szereplő legelőnyösebb tartalmi értéke 
Alegrosszabb: 	az ajánlatokban szereplő legelőnytelenebb tartalmi értéke
Avizsgált: 	a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

A módszer hátránya, hogy minél nagyobb a tartalmi elem eltérése, annál kisebb ponteltérésre kerül sor.

Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

P = Avizsgált / Alegjobb (Pmax–Pmin)+ Pmin

Ezen módszer alkalmazása azon esetekben ajánlott, amikor az ajánlati értékek különbségének abszolút értékben is van jelentősége, azaz például a legjobbnak minősülő és az azt követő megajánlás közti különbség lényeges, mértéke az ajánlatkérő számára önmagában véve is releváns.

Megjegyzendő hogy mind a ba), mind a bb) pontbeli eset feltételezi, hogy az értéktartomány pozitív, vagyis nulla, illetve negatív értékek mellett a képletek nem alkalmazhatók

Organizációs terv

A beruházás során ajánlatkérő kiemelt szempontként kezeli, hogy a kivitelezési munkák lehető legkisebb mértékben zavarják Csolnok község közlekedését, mindennapi életét, illetve a munkák úgy valósuljanak meg, hogy a megfelelő minőség biztosítása mellet a lehető legkisebb környezetkárosodást okozzák.

Ennek okán tette ajánlatkérő a bírálati szempontok terv részévé az organizációs terv kidolgozását, melynek megvalósításával elérhető a forgalom korlátozásának és lakosság és a vállalkozások akadályoztatásának minimalizálása, illetve a megfelelő minőség biztosítása.

Kérjük ajánlattevőket, hogy ezen részszempontokon belül mutassák be, hogy milyen konkrét intézkedéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy a kivitelezés a lehető legkisebb mértékben zavarja a község megszokott mindennapi életét, az ott élők nyugalmát. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő csak a szabványokban, jogszabályi előírásokban illetve az ajánlati dokumentációban foglaltakon kívüli vállalásokat veszi figyelembe.

A részszempontra tett vállalások értékelése az alábbi szempontok szerint fog történni:

Organizációs terv:

- ütemterv, szállítási útvonalak

- közúti járműforgalom korlátozása, elterelése, ezek időtartama

- gyalogosforgalom  korlátozása, elterelése, ezek időtartama (az érintett járdákon)

- anyagdeponálás (elfoglalt hely és időtartam)

- forgalomtechnikai jelzésképek, táblák alkalmazása, munkahelyi elkorlátozások

- tervezett forgalomkorlátozás (magáningatlanok megközelítése)

- lakossági kommunikáció

- havaria terv (közmű)

Az érvényes ajánlatok ezen részszempontra tett vállalásait ajánlatkérő szakértői a fenti szempontok alapján külön-külön értékelik. Minden ajánlatnak valamennyi szempont esetében adnak egy helyezési számot. A szakértői értékelés alapján az ajánlatok kaphatnak azonos helyezési számot is.

Az adott ajánlat adott részszempontra vonatkozó átlagos helyezési számát a megadott szerint adott helyezési számok számtani átlaga adja, ez képezi a sorba rendezés alapját. Az átlagszámítás két tizedes jegyre kerekítve történik.

A pontszámok kiszámításának módszere a 2. részszempont esetében:

A sorbarendezés alapján az első helyen szereplő ajánlattevő 100 pontot kap, az utolsó helyen szereplő 1 pontot, a köztes pontszámok pedig úgy kerülnek meghatározásra, hogy a felosztható 99 pontot elosztják az adott részszempont esetében a „kiosztott helyezések száma -1”-gyel („pontegység”), így a további helyezettek ennek megfelelően mindig egy-egy „pontegységgel” kevesebb pontot kapnak az alábbi képletnek megfelelően:

Pl:5 kiosztott helyezés esetében a pontegység 99/4=24,75, így 100, 75,25; 50,5; 25,75; 1 pontok kerülnek kiosztásra az elért 1, 2, 3, 4, és 5. helyezésnek megfelelően.

A pontozás egész pontszámra kerekítve történik.

Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti vállalást értékeli a fent megadott módszerrel, majd a pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja. Az az Ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legmagasabb.

Az Ajánlatkérő annak az Ajánlattevőnek fogja odaítélni a szerződést, akinek az ajánlatáról megállapították, hogy tartalmilag illetve formailag megfelelő (érvényes), alkalmasnak minősítették a szerződés megfelelő teljesítésére, továbbá az elbírálási szempontok szerint az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette.

Ajánlati árat az árazatlan tervezői költségvetésre kell tenni.

c.) Kizáró okoknak a Kbt. 60.§.(1) bekezdésének a.)-h.), 61.§.(1) bekezdés a.)-d.) pontjaiban, 61. § (2) bekezdésében és a 62.§.(1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállását határozza meg. A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.

d.) Alkalmassági követelmények:

Pénzügyi-gazdasági szempontból:

P1. Alkalmatlan a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a minimum 5 millió forint/ káresemény és 20 millió forint/év mértékű felelősségbiztosítással.

Ennek igazolása: Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a felelősségbiztosítási kötvény eredetije vagy hiteles másolata.

P2. Alkalmatlan a Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő, amennyiben ajánlattevőnek az elmúlt évben (2008) a közbeszerzés tárgya szerinti forgalma (útépítés, útfelújítás) nem érte el a nettó 30.000.000 forintot

Ajánlattevő, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó a fenti pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhet.

Ennek igazolása: Az ajánlattevő Kbt. 71. § (1) b) pont szerinti alvállalkozó a Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az előző év (2008) teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról (útépítés, útfelújítás) szóló nyilatkozata.

Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetet csak akkor vehet igénybe, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn;vesz és e szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlat tevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történik: az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával.

Műszaki szakmai szempontból:

M1. Alkalmatlan Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző 12 hónapban teljesített útépítésre és útfelújításra vonatkozó, összesen nettó 20 millió forint értékű referenciával. Ajánlattevő, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó az alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhet..

Ennek igazolása: A Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (továbbiakban: 10% fölötti alvállalkozó) az előző 12 hónap legjelentősebb útépítésre és útfelújításra építésre vonatkozó teljesítéseinek (szerződéseinek) ismertetése (referencia lista) legalább a következő tartalommal:

- a teljesítés ideje,

- - a teljesítés tárgya,

- - a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése,

- - az ellenszolgáltatás nettó összege,

Az ajánlattevő és a 10% fölötti alvállalkozó referencia listájában nevesített szerződésre vonatkozóan a Kbt. 68. §. (2) bekezdése szerinti módon kiállított referencia igazolást köteles csatolni.

Az igazolásoknak tartalmazni kell a referencia lista tartalmára vonatkozóan előírt fenti információkat továbbá a megrendelő nyilatkozatát a szerződés telesítésére vonatkozóan.

M2. Alkalmatlan Kbt. 67. § (2) bekezdésének e) pontja alapján az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel, aki rendelkezik az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően MV-KÉ/A kategóriájú jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, vagy ilyen oklevéllel rendelkező személynek nem ad jelen közbeszerzés tárgyát képező kiviteli munkák idejére ajánlattevő megbízást.

Ennek igazolása: A Kbt. 67. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezése, képzettsége ismertetése, rövid szakmai önéletrajza és a képzettséget igazoló okiratok, és a névjegyzékbe vételéről szóló hatósági határozat egyszerű másolati példánya. Csatolni kell az oklevélmásolatot, hatósági határozat másolatát és a nyilatkozatot a megbízás kiadásának vállalásáról.

M3. Alkalmatlan Kbt. 67. § (2) bekezdésének b) pontja alapján az az ajánlattevő vagy közös ajánlattevők és a 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozó, ha Bokod közigazgatási határától 50 km-en belül nincs fix telepítésű, legalább 60 t/óra kapacitású aszfaltkeverő telepe, vagy nem rendelkezik fenti kritériumoknak megfelelő aszfaltkeverő teleppel kötött szerződéssel, a jelen eljárás tárgyát képező szerződés időtartama alatt.

Ennek igazolása: A Kbt. 67. § (2) bekezdés b.) pontja alapján az aszfaltkeverő telep tulajdoni lapját, vagy szállítási szerződést és az aszfaltkeverő telep üzemeltetési engedélyét, vagy ezek hiteles másolatát ajánlattevő köteles csatolni.

M4. Alkalmatlan az ajánlattevő vagy közös ajánlattevők, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha 2008-ban nem rendelkezik legalább 15 fő fizikai foglalkoztatott munkavállalóval.

Ennek igazolása: A Kbt 67 § (2) d) pontja alapján 2008. évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai létszámról és fizikai foglalkoztatott létszámáról készült kimutatás csatolása.

A fenti műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával együtt kell teljesítenie, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttesen kell teljesíteni.

Ajánlattevő műszak-szakmai alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetet csak akkor vehet igénybe, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn;vesz és e szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlat tevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.

Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal e.) Az eljárásban hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.

f.) Ajánlattételi határidő: 2009. november 25. 11 óra

g.) Az ajánlatok benyújtásának helye Bokod Község Polgármesteri Hivatala (Bokod, Hősök tere 6.), átvevő: Valter Alajos polgármester.

Az ajánlatok bontására: a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében  kerül sor a 2009. november 25-én 11 órakor.

h.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. december 14.

- Kiegészítő tájékoztatás céljából helyszíni bejárást nem tart, a felmerült kérdésekre írásban válaszol.

- A szerződést biztosító mellékkötelezettségek :

- Késedelmi kötbér mértéke a szerződés napi nettó összegének 100.000 Ft/naponta, de legfeljebb összesen a vállalkozási szerződés napi nettó értékének 20 %-a.

- A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes szerződés nettó összegének 25 %-a.

- Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben jótállási biztosítékot köt ki, a szerződés jótállási időpontjának a végéig. A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint teljesíthető az alábbi három féle módon:

- az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel,

- bankgarancia biztosításával, vagy

- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a dokumentációban foglaltak szerint.

A jótállási biztosíték mértéke a 800.000 Ft, melyet a fenti módok valamelyikén a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kell rendelkezésre bocsátani

Amennyiben az ajánlattevő a jótállási biztosítékot bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel kívánja teljesíteni, akkor az ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell a jótállási biztosítékot nyújtó pénzintézet vagy biztosítótársaság szándéknyilatkozatát, amely tartalmazza azt, hogy a pénzintézet vagy a biztosító társaság az ajánlattevő részére, annak nyertessége esetére a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő jótállási biztosítékot fog nyújtani

j.) Fizetési feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő a 50%-os teljesítésnél egy részszámla benyújtására jogosult. Ajánlatkérő a számla ellenértékét a teljesítéstől számított 30 napon belül ellenőrzi, és banki átutalás formájában egyenlíti ki.

Javaslom, hogy a  Kbt. 92/A.§.(1) bekezdése szerint amennyiben csak egyetlen ajánlattevő tesz ajánlatot, kezdődjön meg  a beérkezett ajánlat értékelése, és ne nyilvánítsa az eljárást eredménytelenné.

HATÁROZATI JAVASLAT

Bokod Község Képviselő-testülete  a „Bokod, Malom és Hajnal utcák útfelújítása” általános egyszerű közbeszerzési eljárásában, Bokod Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján az alábbi eljárási feltételeket határozza meg. Felkéri Valter Alajos polgármester és a Tisztás Kft-t az ajánlattételi felhívás ezen előírások alapján történő összeállítására.

1.) Az ajánlattételi felhívásban

a.) teljesítési határidőnek . 2010. március 31. napját állapítja meg.

b.) ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat

Részszempontok:

| Részszempont: | Súlyszáma. | Ponthatár: |
| --- | --- | --- |
| 1. Ajánlati ár (nettó+Áfa) | 65 | 1-100 |
| 2. Organizációs terv | 20 | 1-100 |
| 3. Jótállási idő (hónapokban) | 10 | 1-100 |
| 4. Munkavégzés időtartama (napokban) | 5 | 1-100 |

Az értékelés módszere az 1. 3. és 4. részszempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2008. november 28-án kelt 2/2004. számú ajánlásának III.A fejezet 1.a. pontja szerinti értékarányosítás, míg a 2. részszempont esetében az ajánlás III.A fejezet 2. pontja szerinti szakértői értékelésen alapuló sorba rendezés.

A pontkiosztás módszerérét, a képletet, illetve a sorba rendezés folyamán figyelembe vett szempontokat a dokumentáció tartalmazza.

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontokra kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb pontszámot kapja.

Relatív értékelési módszer:

Arányosítás

Az arányosítás olyan relatív értékelési módszer, ahol a legelőnyösebb ajánlati tartalmi érték megkapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár) – a többi ajánlat pedig a legelőnyösebb ajánlathoz viszonyítva kap pontot, jellemzően valamilyen alsó bázis bevonásával. Ez azt feltételezi, hogy az adott tartalmi értékekre nézve vagy az érvényes, hogy minél nagyobb, annál előnyösebb, vagy fordítva (azaz nem az értelmezési tartomány belsejében van a maximumot érő tartalmi érték).

A legelőnyösebb ajánlati tartalmi érték kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a kettő között lineáris a pontkiosztás.

Képlet számítás

Az alábbi képlet számítást alkalmazza az ajánlatkérő a legelőnyösebb ajánlat és az éppen vizsgált (‘aktuális’) ajánlat értékeinek felhasználásával. Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhezviszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat

P = Alegjobb/ Avizsgált(Pmax–Pmin)+ Pmin

ahol 
P: 		a vizsgált ajánlat adott alszempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 		a pontskála felső határa 
Pmin: 		a pontskála alsó határa 
Alegjobb: 	az ajánlatokban szereplő legelőnyösebb tartalmi értéke 
Alegrosszabb: 	az ajánlatokban szereplő legelőnytelenebb tartalmi értéke
Avizsgált: 	a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

A módszer hátránya, hogy minél nagyobb a tartalmi elem eltérése, annál kisebb ponteltérésre kerül sor.

Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

P = Avizsgált / Alegjobb (Pmax–Pmin)+ Pmin

Ezen módszer alkalmazása azon esetekben ajánlott, amikor az ajánlati értékek különbségének abszolút értékben is van jelentősége, azaz például a legjobbnak minősülő és az azt követő megajánlás közti különbség lényeges, mértéke az ajánlatkérő számára önmagában véve is releváns.

Megjegyzendő hogy mind a ba), mind a bb) pontbeli eset feltételezi, hogy az értéktartomány pozitív, vagyis nulla, illetve negatív értékek mellett a képletek nem alkalmazhatók

Organizációs terv

A beruházás során ajánlatkérő kiemelt szempontként kezeli, hogy a kivitelezési munkák lehető legkisebb mértékben zavarják Csolnok község közlekedését, mindennapi életét, illetve a munkák úgy valósuljanak meg, hogy a megfelelő minőség biztosítása mellet a lehető legkisebb környezetkárosodást okozzák.

Ennek okán tette ajánlatkérő a bírálati szempontok terv részévé az organizációs terv kidolgozását, melynek megvalósításával elérhető a forgalom korlátozásának és lakosság és a vállalkozások akadályoztatásának minimalizálása, illetve a megfelelő minőség biztosítása.

Kérjük ajánlattevőket, hogy ezen részszempontokon belül mutassák be, hogy milyen konkrét intézkedéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy a kivitelezés a lehető legkisebb mértékben zavarja a község megszokott mindennapi életét, az ott élők nyugalmát. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő csak a szabványokban, jogszabályi előírásokban illetve az ajánlati dokumentációban foglaltakon kívüli vállalásokat veszi figyelembe.

A részszempontra tett vállalások értékelése az alábbi szempontok szerint fog történni:

Organizációs terv:

- ütemterv, szállítási útvonalak

- közúti járműforgalom korlátozása, elterelése, ezek időtartama

- gyalogosforgalom  korlátozása, elterelése, ezek időtartama (az érintett járdákon)

- anyagdeponálás (elfoglalt hely és időtartam)

- forgalomtechnikai jelzésképek, táblák alkalmazása, munkahelyi elkorlátozások

- tervezett forgalomkorlátozás (magáningatlanok megközelítése)

- lakossági kommunikáció

- havaria terv (közmű)

Az érvényes ajánlatok ezen részszempontra tett vállalásait ajánlatkérő szakértői a fenti szempontok alapján külön-külön értékelik. Minden ajánlatnak valamennyi szempont esetében adnak egy helyezési számot. A szakértői értékelés alapján az ajánlatok kaphatnak azonos helyezési számot is.

Az adott ajánlat adott részszempontra vonatkozó átlagos helyezési számát a megadott szerint adott helyezési számok számtani átlaga adja, ez képezi a sorba rendezés alapját. Az átlagszámítás két tizedes jegyre kerekítve történik.

A pontszámok kiszámításának módszere a 2. részszempont esetében:

A sorbarendezés alapján az első helyen szereplő ajánlattevő 100 pontot kap, az utolsó helyen szereplő 1 pontot, a köztes pontszámok pedig úgy kerülnek meghatározásra, hogy a felosztható 99 pontot elosztják az adott részszempont esetében a „kiosztott helyezések száma -1”-gyel („pontegység”), így a további helyezettek ennek megfelelően mindig egy-egy „pontegységgel” kevesebb pontot kapnak az alábbi képletnek megfelelően:

Pl:5 kiosztott helyezés esetében a pontegység 99/4=24,75, így 100, 75,25; 50,5; 25,75; 1 pontok kerülnek kiosztásra az elért 1, 2, 3, 4, és 5. helyezésnek megfelelően.

A pontozás egész pontszámra kerekítve történik.

Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti vállalást értékeli a fent megadott módszerrel, majd a pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja. Az az Ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legmagasabb.

Az Ajánlatkérő annak az Ajánlattevőnek fogja odaítélni a szerződést, akinek az ajánlatáról megállapították, hogy tartalmilag illetve formailag megfelelő (érvényes), alkalmasnak minősítették a szerződés megfelelő teljesítésére, továbbá az elbírálási szempontok szerint az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette.

Ajánlati árat az árazatlan tervezői költségvetésre kell tenni.

c.) Kizáró okoknak a Kbt. 60.§.(1) bekezdésének a.)-h.), 61.§.(1) bekezdés a.)-d.) pontjaiban, 61. § (2) bekezdésében és a 62.§.(1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállását határozza meg. A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.

d.) Alkalmassági követelmények:

Pénzügyi-gazdasági szempontból:

P1. Alkalmatlan a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a minimum 5 millió forint/ káresemény és 20 millió forint/év mértékű felelősségbiztosítással.

Ennek igazolása: Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a felelősségbiztosítási kötvény eredetije vagy hiteles másolata.

P2. Alkalmatlan a Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő, amennyiben ajánlattevőnek az elmúlt évben (2008) a közbeszerzés tárgya szerinti forgalma (útépítés, útfelújítás) nem érte el a nettó 30.000.000 forintot

Ajánlattevő, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó a fenti pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhet.

Ennek igazolása: Az ajánlattevő Kbt. 71. § (1) b) pont szerinti alvállalkozó a Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az előző év (2008) teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról (útépítés, útfelújítás) szóló nyilatkozata.

Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetet csak akkor vehet igénybe, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn;vesz és e szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlat tevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.
Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történik: az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával.

Műszaki szakmai szempontból:

M1. Alkalmatlan Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző 12 hónapban teljesített útépítésre és útfelújításra vonatkozó, összesen nettó 20 millió forint értékű referenciával. Ajánlattevő, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó az alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhet..

Ennek igazolása: A Kbt. 67. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (továbbiakban: 10% fölötti alvállalkozó) az előző 12 hónap legjelentősebb útépítésre és útfelújításra építésre vonatkozó teljesítéseinek (szerződéseinek) ismertetése (referencia lista) legalább a következő tartalommal:

- a teljesítés ideje,

- - a teljesítés tárgya,

- - a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése,

- - az ellenszolgáltatás nettó összege,

Az ajánlattevő és a 10% fölötti alvállalkozó referencia listájában nevesített szerződésre vonatkozóan a Kbt. 68. §. (2) bekezdése szerinti módon kiállított referencia igazolást köteles csatolni.

Az igazolásoknak tartalmazni kell a referencia lista tartalmára vonatkozóan előírt fenti információkat továbbá a megrendelő nyilatkozatát a szerződés telesítésére vonatkozóan.

M2. Alkalmatlan Kbt. 67. § (2) bekezdésének e) pontja alapján az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel, aki rendelkezik az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően MV-KÉ/A kategóriájú jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, vagy ilyen oklevéllel rendelkező személynek nem ad jelen közbeszerzés tárgyát képező kiviteli munkák idejére ajánlattevő megbízást.

Ennek igazolása: A Kbt. 67. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezése, képzettsége ismertetése, rövid szakmai önéletrajza és a képzettséget igazoló okiratok, és a névjegyzékbe vételéről szóló hatósági határozat egyszerű másolati példánya. Csatolni kell az oklevélmásolatot, hatósági határozat másolatát és a nyilatkozatot a megbízás kiadásának vállalásáról.

M3. Alkalmatlan Kbt. 67. § (2) bekezdésének b) pontja alapján az az ajánlattevő vagy közös ajánlattevők és a 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozó, ha Bokod közigazgatási határától 50 km-en belül nincs fix telepítésű, legalább 60 t/óra kapacitású aszfaltkeverő telepe, vagy nem rendelkezik fenti kritériumoknak megfelelő aszfaltkeverő teleppel kötött szerződéssel, a jelen eljárás tárgyát képező szerződés időtartama alatt.

Ennek igazolása: A Kbt. 67. § (2) bekezdés b.) pontja alapján az aszfaltkeverő telep tulajdoni lapját, vagy szállítási szerződést és az aszfaltkeverő telep üzemeltetési engedélyét, vagy ezek hiteles másolatát ajánlattevő köteles csatolni.

M4. Alkalmatlan az ajánlattevő vagy közös ajánlattevők, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha 2008-ban nem rendelkezik legalább 15 fő fizikai foglalkoztatott munkavállalóval.

Ennek igazolása: A Kbt 67 § (2) d) pontja alapján 2008. évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai létszámról és fizikai foglalkoztatott létszámáról készült kimutatás csatolása.

A fenti műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával együtt kell teljesítenie, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttesen kell teljesíteni.

Ajánlattevő műszak-szakmai alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetet csak akkor vehet igénybe, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn;vesz és e szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlat tevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.

Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal e.) Az eljárásban hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.

f.) Ajánlattételi határidő: 2009. november 25. 11 óra

g.) Az ajánlatok benyújtásának helye Bokod Község Polgármesteri Hivatala (Bokod, Hősök tere 6.), átvevő: Valter Alajos polgármester.

Az ajánlatok bontására: a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében  kerül sor a 2009. november 25-én 11 órakor.

h.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. december 14.

- Kiegészítő tájékoztatás céljából helyszíni bejárást nem tart, a felmerült kérdésekre írásban válaszol.

- A szerződést biztosító mellékkötelezettségek :

- Késedelmi kötbér mértéke a szerződés napi nettó összegének 100.000 Ft/naponta, de legfeljebb összesen a vállalkozási szerződés napi nettó értékének 20 %-a.

- A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes szerződés nettó összegének 25 %-a.

- Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben jótállási biztosítékot köt ki, a szerződés jótállási időpontjának a végéig. A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint teljesíthető az alábbi három féle módon:

- az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél bankszámlájára történő befizetéssel,

- bankgarancia biztosításával, vagy

- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a dokumentációban foglaltak szerint.

A jótállási biztosíték mértéke a 800.000 Ft, melyet a fenti módok valamelyikén a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kell rendelkezésre bocsátani

Amennyiben az ajánlattevő a jótállási biztosítékot bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel kívánja teljesíteni, akkor az ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell a jótállási biztosítékot nyújtó pénzintézet vagy biztosítótársaság szándéknyilatkozatát, amely tartalmazza azt, hogy a pénzintézet vagy a biztosító társaság az ajánlattevő részére, annak nyertessége esetére a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő jótállási biztosítékot fog nyújtani

j.) Fizetési feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő a 50%-os teljesítésnél egy részszámla benyújtására jogosult. Ajánlatkérő a számla ellenértékét a teljesítéstől számított 30 napon belül ellenőrzi, és banki átutalás formájában egyenlíti ki.

A Kbt. 92/A.§.(1) bekezdése szerint amennyiben csak egyetlen ajánlattevő tesz ajánlatot, kezdődjön meg beérkezett ajánlat értékelése, és nem nyilvánítja az eljárást eredménytelenné

2.) Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztja:

- Valter Alajos polgármester projektgazda

- jogi feladatokat Sulyok Istvánné  jegyző látja el, valamint a Bíráló Bizottság összehívásával kapcsolatos feladatok, a beérkezett ajánlatok átvétele, dokumentálása

- műszaki feladatokat: ………………… látja el

- a közbeszerzési feladatokat a Tisztás  Kft. nevében dr. J. Nagy Éva, közbeszerzési munkatárs látja el a megbízási szerződés alapján

- a pénzügyi feladatokat: Lázár Zoltánné látja el

2.) Bíráló Bizottság tagjainak megválasztja:

Czunyiné dr. Bertalan Judit, Kriskó Andrásné Mód István, Szöllősi Miklós és Valter Alajos polgármester személyeket.

Határidő: 2009. október 31.

Felelős: Valter Alajos polgármester

Bokod, 2009. október 21.

Valter Alajos

polgármester

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről: Bokod Község Önkormányzat képviseletében: Valter Alajos polgármester (2855 Bokod, Hősök tere 6., adószám: bankszámla száma: …………) (a továbbiakban: mint Megrendelő)

másrészről, …………………………. (cím: ……………….. adószám: ………………, Cgj: ………………, bankszámlaszáma: ……………………..) nevében ………………….., mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel:

I. ) A szerződés tárgya

1.1. Általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként a Megrendelő megrendeli a Vállalkozó elvállalja a „Bokod, Malom és Hajnal utcák útfelújítása” munkáit. A Megrendelő kötelezettséget vállal a megállapodás szerint elkészített munka átvételére és a szerződés rendelkezéseinek megfelelő díj fizetésére.

1.2. Vállalkozó által elvégzendő munkák részletezése a teljesség igénye nélkül:

- Malom utca:

- padkanyesés átlag 10 cm vastagságban 113 m3

- meglévő földárok tisztítása 338 m3

- nemesített padka és sárrázó készítés  113 m3

- koptatóréteg készítés 4 cm vastagságban AB-11 j. aszfaltbetonból	85,5 m3

- kiegyenlítőréteg készítés 2 cm vastagságban AB-11 j. aszfaltbetonból  42,5 m3

- süllyesztett szegélysor építése   1216 m

- meglévő közműszerelvények szintreemelése   16 db

- Hajnal utca

- padkanyesés átlag 10 cm vastagságban 55 m3

- meglévő földárok tisztítása 158 m3

- nemesített padka és sárrázó készítés  61 m3

- koptatóréteg készítés 4 cm vastagságban AB-11 j. aszfaltbetonból	50,9 m3

- kiegyenlítőréteg készítés 2 cm vastagságban AB-11 j. aszfaltbetonból  25,4 m3

- süllyesztett szegélysor építése   676 m

- meglévő közműszerelvények szintreemelése   7 db

1.3.  Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti,

- hogy teljes körűen vállalkozik az 1. pontban leírt munkákra és a megvalósításhoz kapcsolódó összes munkára a szerződés és annak mellékletei szerint,

- a kivitelezés helyszínét megtekintette és megismerkedett az ott lévő körülményekkel,

- a tervdokumentációt megvizsgálta és azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjául megfelelőnek találta a helyszín ismeretében,

- Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés alapelveinek megfelelően és az abban szabályozottak szerint, a vonatkozó előírások és szabványok szerint, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak megfelelően, I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával, az átadási határidőre, hiba- és hiánymentesen elkészíti.

- a közbeszerzés értékének ötven százalékát saját maga teljesíti.

1.4.	A munka helye: Bokod, Malom utca és Hajnal utca. A Megrendelő kötelezettséget vállal az építéshez szükséges munkaterület 2009. december 14. napján történő átadására azzal, hogy biztosítja annak alkalmasságát.

1.5. A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A Megrendelő felelősséget vállal arra, hogy a Vállalkozónak átadott munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a munkák kivitelezését akadályozná. A munkaterület átadása jegyzőkönyv felvételével történik.

3.1. A felek megállapodnak abban, hogy a munkák végzését – a Vállalkozó akadályoztatása nélkül – a megrendelő bármikor ellenőrizheti. A Megrendelő legalább 5 naponként köteles ellenőrizni a kivitelezést abból a szempontból, hogy az a műszaki dokumentációnak és a költségvetésnek megfelelően történik-e, és az ezzel kapcsolatos észrevételeit az építési naplóba köteles bejegyezni.

3.2. Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését legalább 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az Építési Naplóba bejegyzi. A Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja A műszaki ellenőr nem jogosult a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól felmenteni vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget vállalni

Az építési napló vezetése és az abba való bejegyzés a szakma szabályai szerint történik. A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóban történnek. Ebben jegyezheti fel észrevételeit Megrendelő is.

5.) Teljesítési határidő:

  - Az építési munkák megkezdésének időpontja: 2009. december 14.

A teljesítés, a munkálatok átadásának időpontja: …………………..

  - A jelen szerződésben foglaltak kötbérterhes rész- és véghatáridői:

Véghatáridő : 2010. március 31.

6.) Változtatások, pótmunka

  - A szerződés tartalmát jelentő munkákat a jelen szerződés mellékletét képező tervdokumentáció adja.

  - A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult.

  - Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák (pótmunkák) elvégzésének szükségessége merül fel, azt a Vállalkozó köteles elvégezni a szükséges egyeztetések és tételes árajánlat elfogadását követően. Az ilyen módon felmerülő kiegészítő munkák esetében szerződésmódosítás szükséges.

  - Pótmunkának minősül az a munka, amely az ajánlati tervdokumentációban és a vállalkozó ajánlatában nem szerepel, és amelyet a megrendelő szükségesnek tart és a vállalkozótól megrendel.

7.)  A szerződés teljesítése

  - A Vállalkozó a munkákat úgy végzi el, hogy az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében az a legmagasabb előírt követelményeknek felel meg, a minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeit kielégíti. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.

  - Az elvégzett munkálatoknak meg kell felelni a egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–KVM. rendeletben foglalt követelményeknek.

  - A  Vállalkozó feladata minden egyéb - a tevékenységi körében a szerződés tárgyát képező - műszaki feladat megvalósításához szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, melyek a szakmai szokások szerint a munka elvégzéséhez tartoznak.

  - Jelen megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a tervdokumentációban vagy költségvetésben, viszont hozzá tartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan kivitelezéséhez.

  - Vállalkozó kötelessége a létesítmény elkészítése szempontjából figyelembe veendő jogszabályok, szabványok és műszaki előírások betartása.

  - Vállalkozó kötelessége az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletben foglaltak betartása.

  - Vállalkozó a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen, a vállalt határidőt betartva köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződés teljesítésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyítása a Vállalkozó kötelezettsége.

- A megrendelésben szereplő anyagokat a Vállalkozó szerzi be. Ha azok időben történt megrendelés ellenére nem szerezhetők be – a Megrendelő előzetes értesítése mellett – helyettük a Vállalkozó más anyagokat is vásárolhat, ha azok használati értéke azonos, az áruk pedig nem magasabb az eredetinél.

- A kivitelezés során a munkavédelmi előírások betartása Vállalkozó feladata. Szintén Vállalkozó feladata a munkavédelmi előírások betartásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Vállalkozó kötelessége a munka megkezdésekor dolgozóinak munkavédelmi oktatás megtartása, az építkezés során a munkavédelmi előírások betartatása .

# 10.) Ár, fizetési feltételek

  - A szerződésben meghatározott munkák ellenértékét a felek ………………….. Ft+Áfa összegben határozzák meg.

  - Az ár magában foglalja a Vállalkozó tevékenysége során keletkezett hulladékok  elhelyezését is.

  - A részszámlát Vállalkozó a részmunkák után a beruházás 50%-os műszaki készültsége esetén, a vállalkozói díj 50%-nak mértékéig jogosult benyújtani. A műszaki ellenőrnek a részszámlát ellenőrzi és igazolni kell.

  - A Vállalkozó számláját a Megrendelő 30 napon belül banki átutalással teljesíti Vállalkozó …………………………  számú bankszámlájára.

  - Megrendelő csak az alaki és formai követelményeknek megfelelő számlát fogad be. Megrendelő csak olyan számlát fogad be, melyhez a teljesítés igazolás eredeti példányát csatolták. A teljesítés igazolás megfelelőségi kritériumai közé tartozik, hogy azon Megrendelő képviselőjének aláírása is szerepeljen.

  - A műszaki ellenőr a számlát ellenőrzi és a kézhezvételtől számított 7 napon belül igazolja. Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kiállítani. A vitatott tételek vagy részek összegét, mint felfüggesztett követelést kell kezelni és a Megrendelőnek és a Vállalkozónak külön kell az ilyen követelés vonatkozásában megegyeznie.

  - Szerződő felek tudomásul veszik, a szerződéses ár - mint költségvetési pénzeszköz- felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint azt, hogy a vállalkozó a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.

  - A Vállalkozónak legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, a 800.000 Ft  mértékű jótállási biztosítékot kell nyújtania a Megrendelőnek. A Megrendelő számára elfogadható bank, biztosítótársaság által kibocsátott bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában vagy a Megrendelő bankszámlájára történő befizetés.

A jótállási biztosíték megfelelő, ha

− az legalább 800.000 Ft összegről  szól,

− korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

− futamideje (érvényessége) a szerződésben vállalt munka ….. éves garanciális felülvizsgálati eljárásnak sikeres teljesítését követően 15 nap,

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek, biztosítói kötelezvénynek tartalmaznia kell azt, hogy a bank, illetve biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó, vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetve biztosító saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.

Ajánlattevő köteles a biztosítékot – a teljesítési késedelem esetén – a Megrendelő külön felhívása nélkül a tényleges garanciális határidőt követő 15 napig meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

  - A jótállási  biztosíték készpénzben is nyújtható. A jelzett biztosíték teljesíthető a fentiekben meghatározott biztosíték összegének a Polgármesteri Hivatal ……………………………. számú számlájára az adott jogesemény bekövetkezéséig (szerződés aláírása, felülvizsgálati eljárás kezdete) való átutalással. A biztosíték visszafizetési határidejére a fenti pontok szerinti bankgaranciára előírt határidőt követő első banki nap az irányadó.

- A szerződés teljesítéséhez szükséges közigazgatási és egyéb hatósági illetékeket és hozzájárulásokat a Megrendelő viseli. Az építés alatt és azzal összefüggésben keletkezett közüzemi díjakat (víz, csatorna, elektromos áram) – mérésük és azok számlái alapján – a szerződő felek külön számolják el azzal, hogy ezek a költségek a Vállalkozót terhelik.

12.) Átadás-átvételi eljárás

  - A Vállalkozó a munkát a megjelölt teljesítési határidőben, de előzetes értesítés után, átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás-átvételi eljárás arra szolgál, hogy a Megrendelő meggyőződjön arról, hogy a Vállalkozó a szerződésben meghatározott munkát a terveknek, műszaki előírásoknak megfelelően, teljes körűen, I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával elkészítette-e.

  - Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő jegyzőkönyvben rögzített hiba- és hiányjegyzéket vesz fel, melyet átad Vállalkozónak, aki a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a  véghatáridőig köteles a jegyzékben szereplő hibákat megszüntetni. A jegyzőkönyvben kell rögzíteni a teljesítést, annak esetleges hiányait és hibáit, valamint a szavatossági igényeket.

  - Vállalkozó köteles a munkákat úgy ütemezni, hogy a 12.1.) pontban foglaltak figyelembevételével az átadás-átvétel hiánypótlás és hiba nélkül, a szerződésben foglalt véghatáridőn belül megtörténhessen. A munka elvégzésére vonatkozó ütemtervet is ennek megfelelően kell összeállítani ábrázolva az átadás-átvételi hiánypótlás és hibajavítás időigényét is.

  - Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán - amennyiben a jelen szerződés tárgyát ez érinti - nyilatkozik, hogy a dokumentációban előírt és a vonatkozó rendeletek szerint meghatározott előírásokat teljesítette és a kivitelezés során az építési-, hatósági engedélyekben foglaltaknak eleget tett.

- A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is teljesíteni, azonban erről 5 nappal korábban értesítenie kell a Megrendelőt. A Megrendelő kisebb jelentőségű és a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba esetén az átvételt nem tagadhatja meg.

- A Vállalkozó az átadás-átvétel sikeres lebonyolításához átadja megrendelőnek átadási dokumentációját a szükséges nyilatkozatokkal, minőségi bizonylatokkal.

15.) Szankciók

  - A 6.) pontban meghatározott teljesítési határidő megszegése esetén, a határidőtől való jelentős és Vállalkozó hibájából bekövetkezett lemaradás esetén a Megrendelőnek joga van a szerződéstől való elállásra, meghiúsulási kötbérre és kártérítésre.

  - Jelentős elmaradásnak számít, ha Vállalkozó az ütemtervben meghatározott határidő teljesítésekor érdekkörébe eső okból a rendelkezésre álló időt 15 munkanappal meghaladó késésbe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó összegének 25 %-a..

  - A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettséget vállal. A késedelmes teljesítés esetére vállalt kötbér mértéke vállalkozási szerződés nettó értékének 100.000 Ft/nap, de legfeljebb a vállalkozási szerződés nettó értékének 10 %-a

  - A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott időpontig. A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.

  - Vállalkozót a Megrendelőnek esetlegesen okozott károkért kártérítési kötelezettség alól semmilyen jogcímen megfizetett kötbér sem mentesíti. A kötbér felmerülésétől számítva lejárt követelésnek számít.

  - Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg. A póthatáridő sikertelen eltelte után Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó költségére mással kijavíttatni, amely a még ki nem fizetett vállalkozói díjból, vagy a teljesítési biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre

  - Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vállalkozótól független körülmények miatti időkiesést a felek vis majornak tekintik, mely körülményeket az építési naplóban szükséges rögzíteni. Vis major körében felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel.

  - A Megrendelő azon napokat, amikor a napi átlaghőmérséklet +5 fok alatt van, munkavégzésre alkalmatlannak tekinti és az emiatt felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel.

16.) Garancia, szavatosság

16.1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákra a garanciális időszakra garanciát (jótállást) vállal, amely időszak alatt a bejelentett - nem üzemelési hibából származó - hibák, hiányosságok díjtalan és a legrövidebb időn belüli kijavítását elvégzi a Vállalkozó.

16.2. A garanciális időszak a sikeres műszaki átadás napján kezdődik és a teljes létesítmény műszaki átadás-átvételétől számított …… hónapig tart.

  - A Vállalkozót egyébként a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező szavatossági felelősség is terheli, amely a hibák kijavítását, vagy árleszállítást, vagy a munka újból való elvégzését foglalja magában, a Megrendelő választási jogával.

  - Megrendelő érdekkörében felmerülő előre nem látható és el nem hárítható akadályoztatás esetén a Vállalkozó jogosult felmerült költségeit elszámolni. Amennyiben a Megrendelő érdekkörében a kivitelezési munka leállítása válik szükségessé, a Megrendelő az addig elvégzett munkát köteles átvenni és ellenértékét kifizetni.

  - A teljesítés során a teljes ellenérték 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megnevezett alvállalkozókat alkalmazhatja. A Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, ha az időközben előre nem látható okok miatt bekövetkező körülmények a szerződésnek, vagy annak egy részének teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre írásban megadja hozzájárulását.

- A Vállalkozó csak az ajánlattétel során megjelölt alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkákat maga végezte volna. Az alvállalkozók magatartásáért a felelősség a Vállalkozót terheli a Megrendelővel szemben.

- Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozóival kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt alvállalkozója felé, erről az Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben a Vállalkozó a bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult a az adatoknak a Megrendelő felé történő bejelentésére. Az Megrendelő haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a honlapján történő közzétételéről.

A fenti tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra;

b) Vállalkozó és alvállalkozó megjelölése;

c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra;

d) a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját;

e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát

- A Vállalkozó köteles a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási időszakra szóló teljes körű a ,közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 306.§.(2) bekezdése szerinti,  felelősségbiztosítási szerződést kötni.

- A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben.

- A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a személyi sérülések és vagyoni károk bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáját a forgalom fenntartása mellett végzi, ezért kárelhárítási kötelezettsége a közlekedőkre és a járművekre is fennáll.

  - A szerződő felek a jelen szerződést csak akkor módosíthatják ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti.

  - A Vállalkozónak a műszaki tartalom módosítására vonatkozó igénye (javaslata) kézhezvételétől, vagy bármely más követelését kiváltó esemény bekövetkezésétől számított 5 napon belül minden tétel vonatkozásában részletes összeállítást kell benyújtania igényeiről a Megrendelőhöz. Az ilyen igényeket a szerződésben foglalt értékeken, vagy azok arányosításával, vagy azokat felhasználva kell értékelni.

  - A Megrendelő a Vállalkozóval folytatott egyeztetést követően vagy elfogadja az igénybejelentésben foglaltakat, és a felek a szerződést ennek megfelelően módosítják, vagy megegyezés hiányában a Megrendelő állapítja meg annak általa elfogadható mértékét. Az el nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Vállalkozó jogosult követelésként kezelni, de az nem mentesíti a Megrendelői utasítás végrehajtásának kötelezettsége alól.

  - A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely nem jelent az eredetihez képest többletmunkát és nem befolyásolja a teljesítési határidőt, a Vállalkozó köteles az eredeti szerződéses áron elvégezni.

  - A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely a Vállalkozónak felróható okból keletkezett, a Vállalkozó a határidő és a szerződéses ár módosítása nélkül köteles teljesíteni.

  - A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő indokolt utasítását visszautasítja vagy nem tesz eleget annak, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és érvényesíti kötbér illetve kártérítési igényét. A Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek.

  - A Megrendelő szerződésszegést követ el, ha megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, a Vállalkozó a szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a Megrendelőt a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Megrendelő a Vállalkozó által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Vállalkozó a Munkák kivitelezését részben, vagy egészben felfüggesztheti.  Ha a Megrendelő neki felróható okból a Vállalkozó által megadott határidő lejártától számított 30 napon belül sem szünteti meg a szerződésszegést, a Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A Vállalkozónak ezután le kell vonulnia a helyszínről és a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek.

  - Amennyiben a szerződés meghiúsulására vagy felmondására nem Vállalkozónak felróható okból kerül sor, a Vállalkozó jogosult követelni az addigi - szerződésszerű -teljesítése igazolt költségeinek kifizetését.

- Megrendelő képviselői:

műszaki ellenőr

Kivitelező képviselői:

  - A szerződés és annak mellékletei (műszaki leírás, stb.) együttesen tartalmazzák a felek megállapodását.

  - A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

  - Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jelen szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére szerződő felek a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Szerződő felek jelen szerződést, - mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Kelt: Bokod, 2009. ………………..

Valter Alajos polgármester 				    ………………….

megrendelő                                                                            vállalkozó

Mellékletek:

- a Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott költségvetés

- műszaki leírás

- a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozók megnevezése

3. számú melléklet

A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozók megnevezése

120 hónapot meghaladó mértékű jótállási időtartamot a Kbt. 87.§-a alapján túlzottan magas mértékűnek minősíti.

120 hónapot meghaladó mértékű jótállási időtartamot a Kbt. 87.§-a alapján túlzottan magas mértékűnek minősíti.