Tárgy: Beszámoló a  lejárt határidejű    határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkáról

E L Ő T E R J E S Z T É S

Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 31-én tartandó munkaterv szerinti ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésemben a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról kívánok tájékoztatást adni.

Lejárt határidejű határozatunk nincs.

A két ülés között végzett munkákról az alábbi tájékoztatást adom:

1./  A 8127. sz. országos közút felújításához kapcsolódva a Komáromi Vizitársulat – a közcélú vízfolyások kezelője – a Bokodi vízfolyás belterületi szakaszán mintegy 600 méter hosszúságon végzi el a mederrekonstrukciót. Az Erőműi út és a 8127. sz. közút közötti szakaszon, a meder környezetében a cserjéket és a nádat levágtuk. Jelenleg a vízfolyás felső szakaszán végezzük el a meder és közvetlen környezetének takarítását.

2./   A KDRFÜ levélben tájékoztatott az „Egészségház létesítése Bokodon” című pályázatunk befogadásáról, a támogatás mértékéről a közeljövőben várható döntés /2010.03.09./

3./   Az Erőműi út 2-3. házszám előtti buszöböl kialakítására nincs lehetőség, mivel az öböl kialakítása az előbbi kettő ingatlan esetén nem teszi lehetővé, hogy a kapubejárón gépkocsik parkolhassanak. A módosítás alapján az út tó felőli oldalán buszöböl, a házsor felőli oldalon pedig az útburkolat mellet egy peron kialakítására kerül sor.

4./   Az Erőműi út mellett a 050/23-56 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolását a Tatabányai Körzeti Földhivatal engedélyezte és egyben a külterületet 4,7786 ha-ral csökkentette, a belterületet pedig 4,7786 hr-ral növelte.

5./   Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a Tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtő felújítására az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében támogatásban részesült. A projekt keretében megvalósul az Által-ér mederrendezése és a műtárgyak rekonstrukciója Dunaalmás és Pusztavám között és az Által-érhez kapcsolódó vízfolyások mederrendezése. A felújításra 2010. március és 2011. június között kerül sor.

6./   Esztergom polgármestere levélben tájékoztatott a regionális vízműtársaságok állami részvényhányada és a közművagyon önkormányzati tulajdonba adásáról /1.sz. melléklet/.

7./   A Nemzeti Közlekedési Hatóság levélben keresett meg a Bokod, Temető utca ideiglenes forgalmi rendje miatt /2.sz. melléklet/. Véleményem szerint a helyi településőrökkel és a polgárőrökkel lehet a gyászszertartások zavartalanságát biztosítani.

Határozati javaslat:

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról szóló beszámolót elfogadja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztésem és a határozati javaslatom megvitatását és elfogadását.

Bokod, 2010. március 25.