Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű    határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkáról

E L Ő T E R J E S Z T É S

Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 26-án tartandó munkaterv szerinti ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésemben a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról kívánok tájékoztatást adni.

Lejárt határidejű határozatunk nincs.

A két ülés között végzett munkákról az alábbi tájékoztatást adom:

1./  A Partner Építő Kft. jó ütemben halad a Móra Ferenc Általános Iskola tornaterem és a Közösségi Könyvtár és Konyha energetikai hatékonyságát fokozó korszerűsítési munkákkal. A Közösségi Könyvtár és Konyha munkáit 2010. május 27-i időponttal készre jelentette. Ennek az épületnek a műszaki átadás-átvételére 2010. május 31-én kerül sor. A Kft. részére az első részszámla 14.968.911 Ft átutalásra került. A Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház korszerűsítésére helyi vállalkozóktól kértünk árajánlatot. 2010. május 21-én az ajánlattevők és a tervező részvételével egyeztető tárgyalására kerül sor. Remélhetőleg ekkor tisztázódnak a vállalkozók által feltett kérdések, és szerződést köthetnek a Bokodi Szolgáltató Kft-vel.

2./   A szélsőséges időjárás ellenére megfelelő ütemben halad a piac és közcélú játszótér kialakítása. Megérkeztek a játszótéri és köztéri eszközök, előbbiek telepítése elkezdődött, utóbbiakat a pályázatnak megfelelően, a karbantartó csoport a jövő héten helyezi el a hivatal körüli parkban. A kommunikációs terv alapján 1 db 594 x 841 mm méretű tájékoztató táblát és 1500 db A5-ös méretű szóróanyagot rendeltünk. A táblát a játszótér elé, jól látható helyre kell felállítani, míg a szóróanyagot a környező települések ingatlanjaira kell eljuttatni.

3./   A TEÚT pályázataink /Malom és Hajnal utca útburkolat felújítása/ támogatási szerződésének módosítását kezdeményeztük a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnál, mivel a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési költség 1.280.274 forinttal kevesebb mint a tervezői költségvetés. A támogatási szerződés módosítását követően nyílik lehetőség a támogatási összeg lehívására.

4./  A közösségi közlekedés fejlesztésére kiírt pályázat keretén belül az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be a KDRFT-hoz a kistérség településein található buszmegállók, buszöblök felújítására, kialakítására.

5./  A Móra Ferenc Általános Iskola, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által kiírt pályázaton 100.000 forint támogatásban részesült az iskolai szabadidő- és tömegsport feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésére.

6./  2010. május 10-én a VÉRT területén működő szakszervezetek fórumot tartottak a VÉRT felszámolásával kapcsolatosan. A fórumról készült emlékeztető az előterjesztésem melléklete. /1. sz. melléklet/

7./  Az elmúlt héten kaptuk meg a KDRFT levelét, amelyben tájékoztattak, hogy az Egészségügyi Központ létesítésére benyújtott pályázatunk nem részesült támogatásban.

8./  A Magyar Kalandrally Bajnokság következő futamára Komárom-Esztergom Megyében kerül sor. A szervezők a futam befutóját Bokodra tervezték. Amennyiben a piactér kialakítása május 29-ig befejeződik, javaslom, hogy a befutó helyszíne a rendezvénytér legyen. Önkormányzatunknak ez semmilyen költséget nem jelent. /2. sz. melléklet/

Határozati javaslat:

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról szóló beszámolót elfogadja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztésem és a határozati javaslatom megvitatását és elfogadását.

Bokod, 2010. május 20.